Reality Subtitles

En Geniş Kapsamlı Ürün ve Araştırma Vizyonu

Kişisel proje planı • 2026–2027

Vizyon Gerçek dünyadaki konuşma, ton, bağlam ve erişilebilirlik bilgisini, kullanıcının görüş alanına gerçek zamanlı ve mahremiyet duyarlı bir “anlam katmanı” olarak yerleştiren giyilebilir iletişim sistemi.

# 1. Büyük fikir

Reality Subtitles’ın nihai hali bir “altyazı uygulaması” değildir. Amaç, insanların normalde duymakta, anlamakta veya takip etmekte zorlandığı konuşmaları gerçek dünyanın üzerine dijital bir katman olarak bindirmektir. İlk kullanım alanı erişilebilirlik olabilir; sonraki aşamalarda gürültülü ortamlar, yabancı dil, toplantı/konferans, tiyatro, eğitim ve hands-free iletişim gibi alanlara genişleyebilir.

# 2. Ürün prensipleri

• “Gerçekliği değiştirmek” yerine gerçekliğe anlaşılır bilgi katmanı eklemek.

• Konuşanı kullanıcı seçer; sistem çevredeki herkesi sürekli dinlemez/çözmez.

• Belirsizliği gizlemek yerine confidence/uncertainty gösterilir.

• “Duygu okuma” iddiası yerine gözlemlenebilir ipuçları (ses tonu değişimi, konuşma hızı, gülümseme vb.) kullanılır.

• Accessibility ilk sınıf kullanım alanıdır; sonradan eklenen pazarlama etiketi değildir.

• Gözlük vizyondur; telefon güçlü ve bağımsız bir ürün olarak kalabilir.

# 3. Kullanım senaryoları

| Senaryo | Kullanıcı deneyimi | Değer |
| --- | --- | --- |
| İşitme güçlüğü / erişilebilirlik | Kullanıcı konuşana bakar; canlı altyazı görüş alanında belirir. | Konuşmaya daha bağımsız erişim |
| Tiyatro / konferans | Sahnedeki seçili konuşmacı için altyazı ve gerektiğinde kısa özet. | Uzaklık ve akustik sorunlarını azaltma |
| Gürültülü kafe / etkinlik | Seçilen kişinin konuşması foreground edilir, altyazıya dönüştürülür. | İletişim yükünü azaltma |
| Yabancı dil | Konuşma transcript + isteğe bağlı çeviri. | Anlık iletişim desteği |
| Toplantı / eğitim | Konuşmacı bazlı transcript, anahtar noktalar ve sonradan arama. | Bilgi kaçırmayı azaltma |
| Hands-free iş akışı | Teknisyen/çalışan elleri doluyken konuşma bilgisi gözlükte görünür. | Ekrana bakmadan bilgi erişimi |

# 4. Ürün fazları

| Faz | Ürün | Ana teknik hedef |
| --- | --- | --- |
| Faz 0 — Araştırma | Offline audio-visual benchmark | Fusion mantığını ve ölçüm altyapısını doğrula |
| Faz 1 — Telefon MVP | iPhone canlı altyazı | Real-time capture + transcript + speaker ROI |
| Faz 2 — Akıllı telefon ürünü | Seçilebilir konuşmacı, gürültü modu, kayıt/özet | Daha iyi UX, privacy controls, optimizasyon |
| Faz 3 — AI glasses | Altyazının doğrudan görüş alanına taşınması | Camera/audio/display entegrasyonu |
| Faz 4 — Multimodal context | Translation, observable social cues, context-aware summaries | Daha zengin anlam katmanı |
| Faz 5 — Platform | Üçüncü taraf geliştiriciler için “reality caption layer” API/SDK | Ekosistem ve B2B entegrasyon |

# 5. Nihai sistem mimarisi

| Bileşen | İleri seviye rol |
| --- | --- |
| Wearable capture | Gözlük kamerası, mikrofon dizisi, head pose / motion |
| Speaker selection | Gaze, gesture veya tap ile “kimi dinliyorum?” seçimi |
| Audio front-end | Beamforming, denoise, VAD, speaker separation |
| Visual speech | Lip movement / mouth ROI üzerinden tamamlayıcı speech evidence |
| Multimodal fusion | Koşula göre audio/visual ağırlığını dinamik ayarlama |
| ASR | Gerçek zamanlı konuşma tanıma |
| Translation | İsteğe bağlı anlık çeviri |
| Observable cues | Ton, konuşma hızı, yüz hareketi gibi gözlemlenebilir göstergeler |
| Summarization | Uzun konuşmanın kısa anlam özeti |
| Display layer | Konuşmacının yakınında veya görüş alanının sabit bölgesinde altyazı |
| Privacy layer | Consent, visible indicator, on-device processing, veri minimizasyonu |
| Personalization | Yazı boyutu, hız, kontrast, özet seviyesi, dil tercihleri |

# 6. Araştırma programı

| Araştırma sorusu | Ölçülebilir çıktı |
| --- | --- |
| Gürültü arttıkça visual speech ne kadar katkı sağlar? | WER/CER değişimi |
| Dinamik fusion sabit ağırlıktan daha iyi mi? | Koşul bazlı hata oranı |
| Gerçek zamanlı sınır nerede? | Latency / FPS / power |
| Konuşmacı seçimi nasıl en hızlı yapılır? | Selection time / yanlış seçim |
| Ekrandaki altyazı nereye konmalı? | Okuma süresi / görüş engelleme / hata |
| Translation ne kadar gecikme ekler? | End-to-end latency |
| Özet mi tam transcript mi daha kullanılabilir? | Task completion / comprehension |
| On-device ve cloud inference farkı? | Latency / cost / privacy / battery |

# 7. Accessibility hattı

Ürün erişilebilirlik iddiası taşıyacaksa, geliştirme yalnızca görebilen/işiten öğrencilerle “gözlem” yaparak tamamlanmış sayılmamalıdır. İleri fazlarda işitme kaybı olan gerçek kullanıcılarla, uygun etik ve gönüllü katılım süreçleriyle birlikte tasarım yapılmalıdır. Ürünün hedefi kullanıcının işitmesini “yerine koyduğunu” iddia etmek değil; iletişim erişimini artıran tamamlayıcı bir kanal sunmaktır.

# 8. Mahremiyet ve etik sınırlar

Kritik ilke Ürün “uzaktaki yabancıların gizli konuşmasını okumak” için tasarlanmamalıdır. Bu fikir demo olarak wow görünse de ürünün güvenilir ve sürdürülebilir yönü, kullanıcının dahil olduğu veya açıkça erişmesine izin verilen konuşmaları daha erişilebilir hale getirmektir.

• Kayıt/analiz aktifken açık görsel gösterge.

• Varsayılan olarak kısa süreli veya cihaz üstünde işleme.

• Ham ses/video saklamama seçeneği.

• Kullanıcı tarafından seçilmiş konuşmacı veya bağlam.

• Belirsiz duygu çıkarımlarını gerçek psikolojik durum gibi göstermeme.

• Çocuklar, hassas ortamlar ve özel görüşmeler için daha sıkı kısıtlar.

# 9. Smart glasses entegrasyon vizyonu

Meta’nın 2026 Wearables Device Access Toolkit’i iOS ve Android uygulamalarına kamera, mikrofon, motion ve uygun cihazlarda display erişimi sunuyor. Display glasses için iOS uygulamalarını genişleten geliştirme yolları ve simülatör/mock araçları bulunuyor. Bu nedenle “telefon MVP → glasses extension” teknik olarak gerçekçi bir ürün yolu; ancak 6 aylık projenin başarısı gözlük donanımına bağlanmamalıdır.

# 10. Ürünleşme modelleri

| Model | Olası müşteri | Ürün |
| --- | --- | --- |
| B2C accessibility | Bireysel kullanıcı | Telefon/gözlük uygulaması; freemium veya abonelik |
| B2B events | Tiyatro, konferans, müze | Venue mode + caption feed |
| Education | Üniversite/online eğitim | Live captions + transcript + notes |
| Enterprise | Toplantı/field service | Hands-free transcript/translation |
| SDK/API | Wearable ve app geliştiricileri | Speaker-aware caption / fusion API |

# 11. Teknik farklılaşma alanları

• Koşula göre dinamik audio-visual fusion.

• Düşük güçte çalışan mobile/wearable inference pipeline.

• Hızlı ve doğru konuşmacı seçimi.

• Altyazıyı yüz/konuşmacı ile mekânsal olarak ilişkilendiren UI.

• Gizlilik odaklı on-device architecture.

• Türkçe ve gürültülü gerçek dünya verisi için optimizasyon.

• Full transcript ↔ kısa anlam özeti arasında adaptif mod.

# 12. Kariyer ve araştırma çıktıları

| Aşama | Somut çıktı |
| --- | --- |
| Project Design | iOS prototype + benchmark + report |
| Portföy | GitHub, demo video, teknik blog |
| Akademik | Workshop/student paper veya poster adayı |
| Teknopark | Accessibility / wearable product proposal |
| Startup | Telefon uygulaması ile erken kullanıcı testi |
| Wearables | Meta/diğer smart-glasses platformlarına extension |
| Uzun vadeli AR-GE | Real-world multimodal communication layer |

# 13. “En geniş kapsam” ile “6 aylık proje” arasındaki sınır

| 6 ayda yapılacak | Vizyon dokümanında kalacak |
| --- | --- |
| Tek konuşmacı | Çok konuşmacılı kalabalık sahne |
| Telefon/laptop | Tam günlük smart-glasses ürünü |
| Audio + visual | Gaze + gesture + beamforming + spatial context |
| Transcript | Translation + summaries + cues + memory |
| Basit fusion | Kişiselleşen multimodal AI stack |
| Küçük kontrollü test | Büyük gerçek kullanıcı saha çalışması |
| MVP privacy | Kurumsal compliance / global rollout |

# 14. North Star

Uzun vadeli cümle Reality Subtitles, insanın gerçek dünyaya bakarken “duymadığı veya anlayamadığı şeyi” ek bir dijital bilgi katmanı üzerinden erişilebilir hale getiren bir wearable communication platformuna dönüşebilir.

# 15. Güncel teknik dayanaklar

• Apple AVFoundation, iOS üzerinde kamera ve mikrofon stream’lerine doğrudan erişim sağlıyor.

• Meta Wearables Device Access Toolkit, iOS/Android uygulamalarını AI glasses kamera, mikrofon, motion ve display yeteneklerine genişletiyor.

• 2026 Meta display-glasses geliştirme yolu, Swift ile mevcut mobil uygulamaların gözlük ekranına içerik taşımasını destekliyor.

• Meta’nın Mock Device Kit / simulator seçenekleri bazı geliştirme adımlarını fiziksel gözlük olmadan başlatmayı mümkün kılıyor; tam cihaz testi yine ayrı bir aşama.

Bu doküman ürün/araştırma vizyonudur; 6 aylık teslim kapsamı değildir.